SELECT PRO

Внутренний документ для технического директора

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

интеграции мультибанковского шлюза платформы
сентябрь 2026 — май 2027

| Этап | Срок | Что делается | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦФА | сент–окт 2026 | API «А-Токен» Альфа-Банка и Сбер ЦФА | Вход по Альфа-ID и Сбер ID. Покупка цифровой доли ОКН в два шага |
| 2. ВЭД и сплит | нояб–дек 2026 | Платёжный хаб API ВТБ и Банка «Санкт-Петербург» | Валютные взносы иностранных команд. Деление платежа: 20% фонд АНО, 30% операционка, 50% призовой фонд |
| 3. ЗПИФ и смарт | янв–фев 2027 | Модуль Газпромбанка: эскроу и ЗПИФ. Триггеры кошелька Select Pro | Кэшбэк наставнику 15%. Если вуз прислал флаг академической задолженности, вывод в кабинете студента блокируется |
| 4. Тест и ФИС | март–май 2027 | Нагрузка, безопасность, кабинеты 300 квотников, модераторов и кураторов вузов | На финальной сессии считается годовой спортивный индекс и платятся дивиденды из инвестфонда. Платформа готова к сезону-2027 |

Этап 1. ЦФА и краудфандинг   сентябрь — октябрь 2026

Разработка. Подключить API «А-Токен» (Альфа-Банк) и Сбер ЦФА.

Результат. Инвестор входит по Альфа-ID или Сбер ID без отдельной регистрации. На платформе открывается модуль токенизации ОКН: цифровая доля объекта покупается в два шага.

Этап 2. Трансграничный шлюз и сплит   ноябрь — декабрь 2026

Разработка. Поднять платёжный хаб на API ВТБ и Банка «Санкт-Петербург».

Результат. Принимаются взносы иностранных команд в разных валютах. Входящий платёж делится автоматически: 20% в инвестиционный фонд АНО, 30% на операционные расходы, 50% в призовой фонд.

Этап 3. Финансовый контроль и смарт-контракты   январь — февраль 2027

Разработка. Подключить Газпромбанк: эскроу-счета и ЗПИФ. Задать триггеры в кошельке Select Pro.

Результат. Наставнику автоматически начисляется кэшбэк 15%. Если CRM вуза присылает флаг «академическая задолженность», API блокирует кнопку «Вывести» в кабинете студента.

Этап 4. Нагрузка и финальная сессия   март — май 2027

Разработка. Проверить безопасность и отладить кабинеты 300 квотников, модераторов и кураторов вузов.

Результат. В мае, на финальной интенсивной сессии, система считает годовой накопительный спортивный индекс и выплачивает дивиденды из инвестиционного фонда. К сезону-2027 платформа должна быть готова.

Документ — техническое задание по срокам, не публичная страница и не обязательство банков. Доли 20/30/50 и кэшбэк 15% взяты из исходного плана.